Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения» за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на 01.07.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». | 1159,5 | 826,1 | 1079,3 |
| 1 .1 | Основное мероприятие 2.1 Содержание сетей уличного освещения | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения) | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 487,5 | 256,0 | 478,3 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2.2 Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 2.3 Уборка территории(опашка) | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| 1.4 | Основное мероприятие 2.4 Покос сорной растительности | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 179,9 | 88,0 | 118,9 |
| 1.5 | Основное мероприятие 2.5 Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Улучшения состояния зеленого фонда | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.6 | Основное мероприятие 2.6 Проведение санитарной рубки сухих деревьев , кустарников и прочие работы в благоустройстве | Администрация Рыбасовского сельского поселения | Создание комфортных условий для проживания населения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 365,6 | 355,6 | 355,6 |
|  | Всего по программе | 1159,5 | 826,1 | 1079,3 |

Глава Администрации Рыбасовского сельского поселения                                           А.П.Неберикутин

Глава

Бобрышева С.И.

Тел.(8863 72)  4-61-72