Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраля 2018 г.                                                                                             № 22

п. Рыбасово

Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Рыбасовского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2017 год.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от  10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»,

постановляет:

1. Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», утверждённой постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации  Рыбасовского

сельского поселения:                                                                    С.И. Бобрышева

Подготовил:

инспектор по муниципальному хозяйству

Приложение к постановлению

Администрации Рыбасовского сельского

поселения от 12.02.2018 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2017 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013  № 139 (действующая редакция от 31.10.2017 № 83).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Рыбасовского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2017 году предусмотрено средств в размере  1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет 1414,2тыс. рублей;

-областной бюджет 0,0 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по программе составило 100,0 % или  1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 1414,2 тыс. рублей.

-областной бюджет -0 или 0 тыс.рублей;

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2017 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2017 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2017 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году предусмотрено средств в размере 1414,2 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1414,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 1414,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2017 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия на сумму 411,3 тыс.рублей заключены следующие нормативные документ:

а) договор электроснабжения № 16005 от 01.01.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 182,2 тыс.  руб.

договор электроснабжения № 16005 от 30.06.2017 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 185,1 тыс.  руб.

б) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию уличной сети освещения № 61201701007927 от 01.03.2017 года на сумму 15,9 тыс. рублей;

в)договор по технологическому присоединению к электрическим сетям № 6121701012235 0036/17 от 13.06.2017 года. Цена договора 0,6 тыс. рублей;

г) договор по замене счетчика № 6121701012235 0036-9014/17 от 20.07.2017 года. Цена договора 1,0 тыс. рублей;

в) На приобретение электротоваров:

Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 4,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №48 от 29.08.2017 сумму 0,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 0,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 21,4 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству на сумму 1003,1 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, благоустройство на сумму 230,1 тыс. рублей.

Услуги дератизации Муниципальный контракт №115/03 от 09.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.

. На приобретение запасных частей 28,5 тыс.рублей:

Муниципальный контракт №17 от 04.04.2017 сумму 2,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №20 от 15.05.2017 сумму 6,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №21 от 17.05.2017 сумму 12,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №29 от 23.06.2017 сумму 3,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №50 от 06.09.2017 сумму 4,1 тыс. рублей.

На приобретение материалов 62,2 тыс.рублей:

Муниципальный контракт №11 от 06.03.2017 сумму 3,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №14 от 16.03.2017 сумму 0,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №15 от 03.04.2017 сумму 9,8 тыс. рублей.

Муниципальный контракт № 23 от 26.04.2017 сумму 1,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №22 от 12.04.2017 сумму 1,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №19 от 21.03.2017 сумму 0,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №27 от 28.04.2017 сумму 5,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №28 от 24.05.2017 сумму 4,7 тыс. рублей

Муниципальный контракт №46 от 14.06.2017 сумму 2,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №47 от 04.08.2017 сумму 3,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №49 от 05.09.2017 сумму 1,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №53 от 14.09.2017 сумму 7,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №51 от 14.09.2017 сумму 12,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №29 от 12.12.2017 сумму 2,2 тыс. рублей

Муниципальный контракт №58 от 20.12.2017 сумму 4,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №7 от 13.12.2017 сумму 2,7 тыс. рублей

Обрезка деревьев на сумму 175,1 тыс. рублей.

договор №47 от 25.08.2017 на сумму 75,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №48 от 20.11.2017 сумму 99,9 тыс. рублей

Приобретение инструментов на сумму 36,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №3 от 08.02.2017 сумму 28,1 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №29 от 29.06.2017 сумму 5,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №30 от 04.07.2017 сумму 3,1 тыс. рублей.

Приобретение саженцев на сумму 32,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №11 от 05.04.2017 сумму 4,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №11 от 09.10.2017 сумму 8,0 тыс. рублей

Муниципальный контракт №12 от 22.11.2017 сумму 20,6 тыс. рублей

На отлов собак на сумму 31,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №4 от 21.04.2017 сумму 8,0 тыс. рублей

Муниципальный контракт №5 от 01.12.2017 сумму 23,2 тыс. рублей

На приобретение детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 99,0 тыс.рублей;

На установку детского игрового комплекса муниципальный контракт №35 от 03.07.2017 сумму 25,0 тыс.рублей;

Установка ограждения парка муниципальный контракт №1-кот от 16.10.2017 сумму 279,0 тыс.рублей;

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»

за  2017

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения» | всего | 1414,2 | 1414,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1414,2 | 1414,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 411,3 | 411,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 411,3 | 411,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1002,9 | 1002,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40,3 | 30,0 | 30,0 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Рыбасовского сельского поселения | процентов | 86,3 | 86,3 | 86,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 13600 | 13600 | 13600 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 127000 | 127000 | 127000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 134000 | 313000 | 313000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 15 | 26 | 26 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения) | Сумма профинансированных средств 411,3 тыс. руб |  |
| 2.2. | Аккарицидные обработки, отлов собак, дератизация | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 104,4 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 130,7 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 156,8 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 32,9 тыс. руб, |  |
| 2.6 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 175,1тыс. руб, |  |
| 2.7 | На приобретение детского игрового комплекса На установку детского игрового комплекса Установка ограждения парка | Инспектор по муниципальному хозяйству Дерксен В.Ю. | 01.01.2017 | 29.12.2017 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Улучшения состояния территории поселения | Сумма профинансированных средств 403,0тыс. руб, |  |