Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Рыбасовского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2017 г.                                                                                             № 22

п. Рыбасово

Об утверждении сведений о реализации

муниципальной программы Рыбасовского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2016 год.

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,  постановлением Администрации Сальского района от  24.09.2013 № 1642 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сальского района», постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от  10.09.2013 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыбасовского сельского поселения»,

постановляет:

1. Утвердить годовой отчёт о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», утверждённой постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013 № 139 «Об утверждении муниципальной программы Рыбасовского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения», за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте Администрации Рыбасовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации  Рыбасовского

сельского поселения:                                                                    А.П. Неберикутин

Подготовил:

Ведущий специалист ЖКХ

Сидоренко Ю.Л.

Приложение к постановлению

Администрации Рыбасовского сельского

поселения от 10.03.2017 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2016 год

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Рыбасовского сельского поселения от 14.10.2013  № 139 (действующая редакция от 29.12.2016 № 84).

Целью выполнения муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов, а также создание комфортных условий проживания на территории Рыбасовского сельского поселения.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

2.  «Благоустройство территории поселения».

На реализацию Программы в 2016 году предусмотрено средств в размере  907,5 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет 854,3тыс. рублей;

-областной бюджет 53,2 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по программе составило 99,9 % или 906,7 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 100% или 854,3 тыс. рублей.

-областной бюджет -98,% или 52,5 тыс.рублей;

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2016 году,  представлены в таблице № 1.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2016 год приведены в таблице № 2.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2016 год. Выполнение основных  программных мероприятий  представлено в таблице № 3.

Подпрограмма 1

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 64,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 10,8 тыс. рублей;

- областной бюджет – 53,2 тыс.рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 98,8 % или 63,2 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 99,1 % или 10,7 тыс. рублей;

- областной бюджет – 98,7% или 52,5 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.

В рамках данного мероприятия заключены следующие нормативные документы:

а) муниципальный контракт №17 от 15.07.2016г. на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста  размера платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год за счет средств;

- местного бюджета – 4,6 тыс. рублей;

-областного бюджета – 52,5 тыс.рублей;

б) дополнительное соглашение № 1 от 11.08.2016 к муниципальному контракту №17 от 15.07.2016г.

Подпрограмма 2

«Благоустройство территории поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году предусмотрено средств в размере 843,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 843,5 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2017 фактическое исполнение по подпрограмме составило 100 % или 843,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2016 году финансирование предоставлялось на реализацию основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1.Содержание сетей уличного освещения.

В рамках данного мероприятия на сумму 479,8 тыс.рублей заключены следующие нормативные документ:

а) договор электроснабжения № 16005 от 19.01.2016 на услуги электроснабжения. Цена контракта составляет 377,0 тыс.  руб.

б) договор об оказании услуг по техническому обслуживанию уличной сети освещения № 6120/601011216 от 30.06.2016 года на сумму 50,0 тыс. рублей;

в) На приобретение электротоваров:

Муниципальный контракт №12 от 18.04.2016 сумму 5,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №105 от 16.03.2016 сумму 8,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №105 от 09.03.2016 сумму 5,3 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.2. Прочие расходы по благоустройству.

В рамках данного мероприятия осуществлены расходы на покос сорной растительности, аккарицидные обработки кладбищ, стадионов, детских спортивных площадок, на сумму 363.6 тыс. рублей.

. На приобретение запасных частей 41,2тыс.рублей:

договор №52 от 13.07.2016 на сумму 2,4 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №42 от 19.07.2016 сумму 1,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №45 от 02.08.2016 сумму 0,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №15 от 23.08.2016 сумму 3,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №46 от 30.08.2016 сумму 1,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №16 от 07.09.2016 сумму 1,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №13 от 13.09.2016 сумму 0,8 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №47 от 14.09.2016 сумму 1,7 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №17 от 15.09.2016 сумму 0,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №14 от 23.09.2016 сумму 0,5 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №47 от 04.10.2016 сумму 0,6 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №41 от 28.06.2016 сумму 0,9 тыс. рублей

Муниципальный контракт №41 от 22.06.2016 сумму 4,1 тыс. рублей

Муниципальный контракт №40 от 21.06.2016 сумму 5,4 тыс. рублей

Муниципальный контракт №39 от 12.05.2016 сумму 5,6 тыс. рублей

Муниципальный контракт №14 от 22.04.2016 сумму 5,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №38 от 16.04.2016 сумму 5,4 тыс. рублей

На приобретение материалов 64,45 тыс.рублей:

Муниципальный контракт №32 от 14.07.2016 сумму 22,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №32 от 14.07.2016 сумму 3,8 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №33 от 22.07.2016 сумму 3,0 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №40 от 04.08.2016 сумму 7,2 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №13 от 17.08.2016 сумму 0,15 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №45 от 07.09.2016 сумму 1,9 тыс. рублей.

Муниципальный контракт №14 от 12.10.2016 сумму 14,5 тыс. рублей

Муниципальный контракт №97 от 27.06.2016 сумму 2,3 тыс. рублей

Муниципальный контракт №12 от 12.05.2016 сумму 3,4 тыс. рублей

Муниципальный контракт №10 от 06.04.2016 сумму 3,8 тыс. рублей

Муниципальный контракт №6 от 26.02.2016 сумму 1,5 тыс. рублей

Покос сорной растительности:

Муниципальный контракт №37 от 25.07.2016 сумму 50,5 тыс. рублей

Обрезка деревьев:

договор №3-С/16 от 13.07.2016 на сумму 51,6 тыс. рублей.

Приобретение инструментов:

Муниципальный контракт №48 от 12.10.2016 сумму 7,3 тыс. рублей.

Приобретение саженцев:

Муниципальный контракт №11 от 07.04.2016 сумму 5,1 тыс. рублей

Таблица 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения»

за  2016

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Рыбасовского сельского поселения» | всего | 907,5 | 906,7 |
|  |  | областной бюджет | 53,2 | 52,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 854,3 | 854,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия по поддержанию объектов коммунального хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | всего | 64,0 | 63,3 |
|  |  | областной бюджет | 53,2 | 52,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,8 | 10,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | всего | 479,9 | 479,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 479,9 | 479,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Прочие расходы по благоустройству | всего | 363,6 | 363,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 363,6 | 363,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения » |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 40,3 | 40,3 | 40,3 | недостаточность проводимых мероприятий для улучшения показателя |
| 1.3. | уровень газификации Рыбасовского сельского поселения | процентов | 86,3 | 86,3 | 86,3 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1 | Содержание сетей уличного освещения | м. кв | 13600 | 13600 | 13600 |  |
| 2.2. | Уборка территории | м. кв. | 127000 | 127000 | 127000 |  |
| 2.3. | Покос сорной растительности | м. кв. | 134000 | 134000 | 134000 | Покос сорной растительности происходит по мере необходимости |
| 2.4. | Аккарицидные обработки | га. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |

Таблица 3

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.1 | Субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на 2016 год | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | субсидии | Сумма профинансированных средств 57,1 тыс. руб, |  |
| 1.2 | Содержание, текущий ремонт объектов коммунального хозяйства на 2016 год | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 6,2 тыс. руб, |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории поселения» |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Максимальная освещенность улиц поселения, бесперебойная работа наружных сетей уличного освещения (оплата электроэнергии, обслуживание сетей уличного освещения) | Сумма профинансированных средств 479,8 тыс. руб |  |
| 2.2. | Аккарицидные обработки | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 39,0 тыс. руб, |  |
| 2.3 | Уборка территории | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 94,0 тыс. руб, |  |
| 2.4 | Покос сорной растительности | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Создание комфортных условий для проживания населения на территории Рыбасовского сельского поселения | Сумма профинансированных средств 173,2 тыс. руб, |  |
| 2.5 | Приобретение и высадка деревьев и рассады цветов, устройства клумб, разбивка аллей | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 7,5 тыс. руб, |  |
| 2.6 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников и прочие работы в благоустройстве | Ведущий специалист Сидоренко Ю.Л. | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Улучшения состояния зеленого фонда | Сумма профинансированных средств 49,9тыс. руб, |  |